社内LLMプロジェクト

技術資料RAG × 議事録構造化による営業支援PoC

概要（1行）

社内の技術PDFおよび議事録を対象に、根拠付きQ&A（RAG） と 安全設計の議事録構造化 を組み合わせ、
属人化しがちな営業・技術情報を再利用可能な知識へ変換する社内LLM PoC。

背景・課題

現場での課題

- 技術資料（PDF）が分散しており、必要な根拠を探すのに時間がかかる

- 議事録は情報量が少なく、次アクションや担当が属人化しやすい

- 営業提案時に「技術的根拠（耐久性・施工条件・適用範囲）」を即座に提示できない

本プロジェクトの狙い

- 技術資料RAG により、ページ引用付きで根拠を提示できるようにする

- 薄い議事録でも構造化し、課題・不明点・次アクションを明確化する

- 両者を接続し、営業提案や社内共有を支援する

プロジェクト構成（フェーズ設計）

Week1：PDF RAG の骨格

- PDF取り込み → チャンク化 → Embedding → ChromaDB

- Top-k 検索による根拠付き回答（ページ番号・引用付き）

Week2：品質改善と評価

- 技術資料から作成した Qセット50問

- 評価指標：Hit@k / MRR

- Top-k / MMR / chunk長（800 / 1200 / 1600）のスイープ

- 失敗例集（表崩れ、用語揺れ等）の整理

Week3：議事録の構造化（最小構成）

- Word / Markdown 議事録を対象に構造化要約

- 推測を行わず、不明点を明示的に残す安全設計

- 定量評価指標の導入

Week4：議事録 → 営業提案 → 技術資料RAG 接続

- 議事録から抽出した提案方針・質問をクエリ化

- 技術資料RAGで根拠を自動抽出

アーキテクチャ

flowchart LR

A[議事録・技術文書<br/>(PDF / DOCX / MD)]

A --> B[前処理<br/>文字抽出・正規化]

%% 議事録側

B --> C[議事録構造化 LLM]

C --> D[構造化JSON<br/>issues / open_questions / actions]

D --> E[定量評価<br/>安全性・再現性]

%% 技術資料RAG側

B --> F[PDF Chunking]

F --> G[Embedding]

G --> H[Chroma VectorDB]

H --> I[RAG検索<br/>Top-k / MMR]

%% 接続

D --> J[営業・提案クエリ生成]

J --> I

I --> K[根拠付き回答<br/>（ページ引用）]

K --> L[営業提案・社内共有]

技術スタック

- Python

- OpenAI API（Embeddings / Chat）

- ChromaDB（Persistent）

- PDF / DOCX テキスト抽出

- 仮想環境：venv

評価方法

1. 技術資料RAG（Week2）

- Qセット：50問

- 指標：Hit@k / MRR

- 改善項目：

  - chunk長

  - Top-k

  - MMR（λ, fetch_k）

評価に基づき、単純なTop-kとMMRの使い分け、chunk長の影響を検証。

2. 議事録構造化（Week3）

評価スキーマ（global型）

- issues_cnt：抽出できた課題数

- open_questions_cnt：不明点として明示された項目数

- next_actions_cnt：次アクション数

- decisions_cnt：決定事項数

- action_owner_filled_rate：担当者付与率

- action_due_filled_rate：期限明示率

- speculation_flag：推測表現の有無

実データ検証（real_02〜real_05）

- 全件で action_owner_filled_rate = 1.0

- speculation_flag = false（推測なし）

- 期限は議事録に明示されていない場合は無理に補完しない設計

薄い議事録でも、業務で使える構造情報を安定して抽出できることを確認

セキュリティ・安全設計

- APIキーは .env で管理（クライアント非公開）

- 推測による補完を行わず、不明点は open_questions として保持

- 将来拡張：

  - 固有名詞マスキング

  - ローカルLLMでの前処理 → 外部LLM連携

実行方法（Quickstart）

セットアップ

python -m venv .venv

# Windows

.venv\Scripts\activate

python -m pip install -r requirements.txt

PDF RAG

python ingest.py --pdf_dir pdfs --collection pdf_chunks_cs1600_co250

python eval/eval_retrieval.py --collection pdf_chunks_cs1600_co250 --top_k 7

議事録構造化・評価

python meeting_summary/summarize_meeting.py --input meetings/real_02.docx

python meeting_summary/eval_meeting_structuring.py --summary outputs/real_02.summary.json

python tools/batch_eval_summary.py --pattern "real_*.summary.eval.json"

本プロジェクトで「やらなかったこと」

- ハイブリッド検索（BM25 + Dense）：PoC段階では過剰と判断

- リランキングモデルの本格導入：まず評価指標を回すことを優先

- 議事録の完全自動補完：推測リスクが高いため採用せず

まとめ

本プロジェクトでは、
技術資料RAGの定量評価 と 薄い議事録の安全な構造化 を組み合わせることで、
営業・社内共有に直結する社内LLMの最小構成を検証した。

推測を避け、不明点を明示的に残す設計により、
実務で安心して使える補助ツールとしての有効性を確認している。

今後の拡張（任意）

- 会議タイプ推定（全体会議 / 案件会議）によるスキーマ切替

- 構造化議事録 → 提案テンプレ自動生成

- セキュリティ要件に応じたローカルLLM併用